**Администрация Нижнетанайского сельсовета**

**Дзержинского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Нижний Танай**

 03.04.2023 № 19-П

О мерах по обеспечению безопасности населения и сохранности

объектов экономики в период ледохода и половодья 2023 года

 В целях эффективной и своевременной подготовки к весеннему паводку, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья на территории сельсовета в 2023 году, на основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии со ст.7, 17 Устава Нижнетанайского сельсовета, **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Организацию работ по безопасному пропуску паводковых вод на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения в период половодья на территории Нижнетанайского сельсовета в 2023 году, согласно приложению.

 3. Специалистам администрации провести информационную работу по предупреждению населения о возможных зонах подтопления и правилах поведения при угрозе подтопления.

 4. Постановление администрации Нижнетанайского сельсовета от 06.02.2023 № 5-П «О мерах по обеспечению безопасности населения и сохранности объектов экономики в период ледохода и половодья 2023 года « считать утратившим силу.

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: adm-nt.ru.

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета К.Ю. Хромов

Приложение к постановлению

 администрации сельсовета

 от 03.04.2023 г. № 19-П

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения**

 **в период половодья на территории Дзержинского сельсовета в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование практических мероприятий | Сроки | Исполнители |
|  | Организовать и провести заседание КЧС и ПБ по отработке противопаводковых мероприятий и планирование порядка действий сил и средств на территориях возможного затопления (подтопления). | до 24 марта | Глава сельсовета |
|  | Организация оперативных групп (не менее 3 человек в группе) в каждом населенном пункте, по оказанию помощи населению при возникновении весеннего половодья. | до 31 марта | Глава сельсовета |
|  | Обеспечить запас инертных материалов для проведения предупредительных мероприятий | до 3 апреля | Глава сельсовета |
|  | Провести очистку входных и выходных отверстий водосточных труб, канав, кюветов от снега и льда | до 3 апреля | Глава сельсовета |
|  | Провести проверку систем оповещения населенных пунктов, путем оформления актов проверки работоспособности систем оповещения (запуска сирен не осуществлять). В ходе проверки выявленные неисправности устранить.  | до 31 марта | Глава сельсовета |
|  | Изготовить и распространить среди населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), памятки по действиям населения при угрозе затопления (подтопления). | до 3 апреля | Специалисты администрации Нижнетанайского сельсовета |
|  | Принять меры по запрету выхода населения и выезды техники на ослабленный лёд | до полного вскрытия ледостава | Глава сельсовета |
|  | Организовать ежедневный контроль за уровнем воды на водных объектах. Обеспечить своевременное информирование ЕДДС об изменении уровня воды на водоёмах. | с начала паводкового периода | Глава сельсовета |
|  | Провести мероприятия по защите источников водоснабжения (общественных колодцев). | согласно паводковой обстановки | Глава сельсовета |
|  | Обеспечить запас дезинфицирующих средств, для обработки колодцев, колонок, скважин после паводковых, талых вод. | до 3 апреля | Глава сельсовета |
|  | Провести разъяснительную работу с собственниками магазинов, находящихся в отдаленных населенных пунктах, на предмет завоза достаточного запаса продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. | до 3 апреля | Специалисты администрации Нижнетанайского сельсовета |
|  | Провести предупредительные мероприятия по сохранению дорог, мостов, расчистке водостоков, очистки входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, ремонт проезжих мостиков в населённых пунктах. | до 31 марта | Глава сельсовета |
|  | Обеспечить контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС | постоянно | Глава сельсовета |
|  | Организовать установку нештатных водомерных постов наблюдения за паводковой обстановкой в населенных пунктах, расположенных на водоемах и передачи информации в дежурную смену ЕДДС Дзержинского района. | в течении паводкового периода | Глава сельсовета |
|  | Осуществлять ежедневный контроль за состоянием водосточных канав и водопропускных труб. | до окончания весеннего половодья | Глава сельсовета |
|  | Обеспечить готовность плавсредств. | до начала паводка | Глава сельсовета |
|  | Провести осмотры ГТС на предмет готовности к приему и пропуску паводка с обязательным оформлением актов осмотра. | до 30 марта | Противопаводковая комиссия |
|  | Создать резерв медикаментов, медицинского и санитарного имущества, дезинфицирующих средств и биопрепаратов для оказания медицинской и ветеринарной помощи. | до 4 апреля | КГБУЗ «Дзержинская РБ»КГБУ «Отдел ветеринарии по Дзержинскому району» |
|  | Провести весенние обработки и плановые прививки животным против особо опасных, карантинных и паразитарных заболеваний (сибирской язвы, классической чумы свиней, ящура). | до 11 апреля | КГБУ «Отдел ветеринарии по Дзержинскому району» |
|  | Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС, вызванные паводком | до 3 апреля | КГБУ «Отдел ветеринарии по Дзержинскому району» |
|  | Провести работы по отводу склоновых стоков и обвалованию трансформаторных подстанций, расположенных в пониженных местах | до 3 апреля | ООО СК «Энергия»,ДФ ПАО МРСК «Сибири» |
|  | Организовать готовность буровых машин к работам по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком | до 3 апреля | ООО СК «Энергия»,ДФ ПАО МРСК «Сибири» |
|  | Создать запас необходимых материалов, провести проверку готовности техники, оборудования и инструмента. Осуществить осмотр искусственных сооружений, принять неотложные меры по локализации и предупреждению развития опасных процессов в конструкциях водопропускных труб и мостов. Осуществить осмотр входных и выходных отверстий труб, нагорных канав, кюветов от снега и льда, устройство канав в пониженных местах автодорог для отвода талой воды при значительном накоплении снежной массы на обочинах и откосах. | до 7 апреля | Директор ДФ АО «КрайДЭО» |
|  | Организовать мероприятия по охране общественного порядка в местах затопления (подтопления), в местах размещения эвакуированного населения. | согласно паводковой обстановке | МО МВД РФ «Дзержинский» |
|  | Разработать график дежурств автобусов на период весеннего половодья | до 3 апреля | Генеральный директор ОАО «Дзержинское АТП» |
|  | Организовать дежурство тяжелой техники на период весеннего половодья | до 3 апреля | Директор МУП ДКП |
|  | Организовать готовность ПВР в соответствии с постановлением администрации района от 21.10.2019г. № 885-п «О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях». Обеспечить ПВР матрасами, постельными принадлежностями и водой. | до 31 марта | Начальник ПВР № 1Начальник управления образования |